TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Công nghệ thông tin

Bộ môn: Hệ thống thông tin

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý dự án bằng Microsoft Project 2013

- Tiếng Anh: Project Management by Microsoft Project 2013

Mã học phần: 	INS328				Số tín chỉ: 		2 (1-1)

Đào tạo trình độ: 	Đại học

Học phần tiên quyết: 	Tin học cơ sở

2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:	Hà Thị Thanh Ngà		Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ

Điện thoại: 0935401517			Email: nga147@gmail.com

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên

Địa điểm, lịch tiếp SV: Chiều thứ 2 hàng tuần (từ 15g15) tại văn phòng Bộ môn HTTT

3. Mô tả tóm tắt học phần:

Giúp sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án (QLDA) cũng như phương pháp áp dụng trong thực tế. Học phần giúp sinh viên mở rộng cơ sở kiến thức và các kỹ năng kỹ thuật về Microsoft Project. Học phần bắt đầu với những khái niệm cơ bản và trang bị cho sinh viên những chức năng cần thiết để lập kế hoạch và quản lý một dự án nhỏ đến trung bình, bao gồm làm thế nào để cân bằng các nguồn lực đồng thời nắm bắt chi phí và sự tiến triển lịch trình. Học phần sẽ giúp sinh viên được thực hành quản lý một dự án nhỏ với phần mềm Microsoft Project 2013.

4. Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể

- Hiểu động cơ, những nguyên tắc cơ bản, và thuật ngữ về QLDA

- Hiểu sự phát triển và những mối quan tâm QLDA có liên quan như thế nào và làm thế nào chúng có thể được tích hợp với nhau.

- Hiểu các hoạt động và trách nhiệm của đội QLDA trong một dự án (ví dụ: dự án phát triển phần mềm)

- Hiểu một số lý do thất bại của các dự án và làm thế nào chúng có thể được ngăn ngừa.

- Hiểu và thực hiện một tập con các hoạt động cần thiết liên quan hoạch định dự án, thực thi, giám sát, kiểm soát và kết thúc

- Vận dụng kiến thức đã học vào việc áp dụng phần mềm Microsoft Project 2013. Sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của phần mềm quản lý dự án Microsoft Project 2013 để thiết lập, xây dựng lịch trình, theo dõi một dự án thực tế

- Tăng khả năng sáng tạo, hợp tác làm việc nhóm khi giải quyết bài tập lớn

Tăng khả năng giao tiếp, thuyết trình trước lớp

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):

- Hiểu các thuật ngữ, nguyên tắc quản lý dự án khi sử dụng phần mềm Microsoft Project

- Tạo được một một Cấu trúc phân chia công việc (Work Breakdown Structure - WBS)

- Ước tính thời gian và liên kết các tác vụ

- Phân biệt các Nguồn tài nguyên trong Microsoft Project

- Gán và quản lý các nguồn tài nguyên

- Đưa ra sự ước lượng các gói công việc

- Tạo một lịch trình ban đầu

- Nắm bắt dữ liệu thực hiện thực tế để cập nhật và lập lại kế hoạch

- Thiết lập một Project theo một lịch làm việc, ngày bắt đầu và phương pháp lập lịch trình

- Hiểu các chế độ Lập lịch trình bằng tay, Lập lịch trình tự động

- Thiết lập các dự án gốc và sử dụng để đo lường sự tiến triển của dự án

- Kết thúc dự án

6. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

| STT | Chương/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết | Phương pháp dạy – học | Chuẩn bị của người học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 | Chủ đề 1: Tổng quan quản lý dự án 1.1 Khung quản trị dự án Dự án là gì? Quản lý dự án là gì? Tại sao quản lý dự án? Lợi ích của việc quản lý dự án Vai trò của Nhà quản lý dự án Những ảnh hưởng thuộc tổ chức và vòng đời dự án 1.2 Các tiến trình quản lý dự án (QLDA) Các nhóm tiến trình quản lý dự án Vai trò của các vùng kiến thức 1.3 Vai trò của Microsoft Project trong QLDA Giới thiệu Microsoft Project Lợi ích của Microsoft Project 2013 | a | 2 | Thuyết giảng, Trả lời câu hỏi, Thảo luận, | Xem trước slide bài giảng; Tài liệu dạy và học 1. Mục 1, 2, 3 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 | Chủ đề 2: Hoạch định dự án 2.1 Thiết lập một Project File Bảng tóm lược dự án-Project Charter Tạo một Project File mới Thiết lập ngày bắt đầu Project Lưu một Project mới Mở một Project File Thiết lập những ngày làm việc tiêu chuẩn Định nghĩa thời gian làm việc với lịch 2.2 Khởi động dự án Khái niệm cơ cấu phân chia công việc Thêm các tác vụ vào Project File Tổ chức các tác vụ Lập tài liệu các chi tiết tác vụ Xây dựng một mã nguồn WBS thông thường 2.3 Xây dựng một lịch trình Phương pháp đường găng (Critical Path Method-CPM) Phương pháp biểu đồ Gantt Dự tính công việc và khoảng thời gian của tác vụ Liên kết các tác vụ Lập lịch trình các tác vụ theo các ngày cụ thể 2.4 Xây dựng một đội cho dự án Nguồn tài nguyên dự án và các loại nguồn tài nguyên Thêm các nguồn tài nguyên vào Project File Tạo các nguồn tài nguyên trong dự án Bỏ các nguồn tài nguyên từ Project Định nghĩa khi nào các nguồn tài nguyên công việc sẳn có Định nghĩa chi phí của các nguồn tài nguyên 2.5 Gán các nguồn tài nguyên cho các tác vụ Gán các nguồn tài nguyên công việc cho các tác vụ Gán các nguồn tài nguyên nguyên liệu cho các tác vụ Gán các nguồn tài nguyên chi phí cho các tác vụ Xem xét việc gán nguồn tài nguyên Chỉnh sửa việc gán nguồn tài nguyên 2.6 Xác định chi phí dự án Xem xét các chi phí dự án Ghi chú thông tin chi phí vào dự án So sánh các chi phí với ngân sách Thiết lập tài chính theo năm cho dự án 2.7 Xem xét và điều chỉnh kế hoạch Xem xét lịch trình và chi phí Các công cụ thay đổi dự án Đảm bảo các tác vụ được thiết lập đúng Phân công dựa theo thực tế Cân bằng các khối lượng công việc Rút ngắn lịch trình Giảm các chi phí dự án 2.8 Lưu kế hoạch dự án Lưu trữ các tài liệu dự án Bảo quản kế hoạch gốc trong dự án | b, c, d, e, f, g, h, i, j | 8 | Thuyết giảng, Thảo luận, Bài tập | Xem trước slide bài giảng; Tài liệu dạy và học 2. Phần 2, Chương 2 ( 12 |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Chủ đề 3: Hoạt động liên quan các dự án 3.1 Theo dõi tình trạng dự án Phát triển một kế hoạch quản lý việc giao tiếp Các phương pháp theo dõi tình trạng Chuẩn bị cập nhật dự án Cập nhật lịch trình trong dự án Cập nhật chi phí dự án 3.2 Đánh giá và sửa đúng theo việc thực hiện dự án Lịch trình đã qua, kế hoạch gốc và các giá trị thực Dự án có theo đúng tiến độ và ngân quỹ dự toán Phân tích giá trị thu được 3.3 Quản lý thay đổi Xây dựng hệ thống-thayđổi- quản lý Quản lý những thay đổi trong dự án 3.4 Báo cáo dự án Tổng quan các báo cáo của dự án Tạo báo cáo mới Chỉnh sửa một báo cáo In ấn các View đối với thông tin báo cáo dự án 3.5 Hoàn tất một dự án Tạo các báo cáo hoàn tất dự án (Closeout Reports) Xem xét lại dự án và so sánh các phiên bản của một dự án | h, k, l | 5 | Thuyết giảng, Thảo luận, Bài tập | Xem trước slide bài giảng; Tài liệu dạy và học 2. Phần 3, Chương 13 ( 17 |

6.2 Thực hành:

| STT | Bài/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết | Phương pháp dạy – học | Chuẩn bị của người học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bài thực hành | b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l | 30 | Thực hành | Các ví dụ trong Tài liệu dạy và học 3, 4, 5; Xem lại phần lý thuyết liên quan đến bài tập |

7. Tài liệu dạy và học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Project Management Institute | A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition | 2013 | PMBOK ® Guide (PMI Guide) | Internet | x |  |
| 2 | Bonnie Biafore | Microsoft Project 2013 the missing manual | 2013 | OReilly | Internet | x |  |
| 3 | Ben Howard | Microsoft Project 2013 Plain and Simple | 2013 | Microsoft, OReilly | Internet |  | x |
| 4 | Cynthia Snyder, Nancy Muir | Microsoft Project 2013 for Dummies | 2013 | John Wiley& Sons, Inc. | Internet |  | x |
| 5 | Carl Chatfield, and Timothy Johnson | Microsoft Project 2013 Step by Step | 2013 | Microsoft Press | Internet |  | x |

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

| Lần kiểm tra | Tiết thứ | Hình thức kiểm tra | Chủ đề/Nội dung được kiểm tra | Nhằm đạt KQHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Báo cáo bài tập nhóm | 1, 2 | a, b, c, d, e, f, g, h, i, j |

9.2 Thang điểm học phần:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyên cần |  | 5% |
| 2 | Phát biểu, bài tập trên lớp | a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l | 10% |
| 3 | Kiểm tra | a, b, c, d, e, f, g, h, i, j | 35% |
| 4 | Thi kết thúc học phần - Hình thức thi: Thực hành - Đề mở: ( Đề đóng: | c, d, e, f, g, h, i, j, k, l | 50% |

TRƯỞNG BỘ MÔN	(CÁC) GIẢNG VIÊN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

Hà Thị Thanh Ngà